Informe de Reclamación - Proyecto Ensamblaje de Toberas

Este documento resume la situación contractual, técnica y económica entre Proto-Fast SL y GEMYPA con relación al proyecto de desarrollo de una máquina para la inserción automática de toberas/bolas. El informe recoge los eventos clave en orden cronológico, el trabajo realizado, las modificaciones solicitadas por el cliente, el estado actual de la deuda y las acciones recomendadas para su reclamación.

# 1. Datos de las partes

• Proveedor: Proto-Fast SL (CIF: B22714349)

• Cliente: GEMYPA

• Persona de contacto: Aitor Aguilar Alejandre (aaguilar@gemypa.com)

# 2. Cronología detallada del proyecto

• Febrero 2025: Aprobación del presupuesto inicial por parte de GEMYPA: 18.475 € + IVA.

• Marzo 2025: Recepción de un anticipo de 8.423,40 € (incluye IRPF e IVA). Se inicia diseño mecánico y programación V1.

• Abril 2025: Cliente solicita un rediseño completo del sistema para cambiar la orientación de inserción de vertical a horizontal.

• Abril - Junio 2025: Se desarrolla el diseño mecánico y programación de la versión 2 de la máquina.

• Julio 2025: Cliente confirma intención de continuar, pero delega a su proveedor en China la fabricación de piezas.

• Agosto 2025: El cliente comunica la cancelación definitiva del proyecto alegando inviabilidad técnica relacionada con el molde y textura del producto.

• Octubre 2025: Proto-Fast emite una propuesta de liquidación amistosa con descuentos asumidos en materiales y programación.

• 14 Octubre 2025: Se envía propuesta de liquidación por correo electrónico. No se recibe respuesta.

• 3 Noviembre 2025: Se emite factura por el importe final con descuento: 5.916,25 € (sin IVA).

• Noviembre 2025: Cliente no responde ni acepta el importe reducido. No se ha recibido pago adicional desde entonces.

# 3. Trabajo realizado

• Diseño mecánico V1: 5.500 €

• Programación V1: 4.000 €

• Diseño mecánico V2: 6.600 €

• Programación V2: 3.800 €

• Otros costes internos asumidos: 1.805 €

• Total del trabajo realizado: 21.705 € (sin IVA)

# 4. Pagos realizados y deuda actual

• Anticipo recibido: 8.423,40 € (6.968,49 € base + 1.551,68 € IVA - 517,23 € IRPF)

• Total pendiente de cobro (sin aplicar descuentos): 14.736,51 € (sin IVA)

# 5. Recomendación

Dado que el cliente no ha aceptado la propuesta reducida ni ha respondido tras la emisión de la factura, y considerando que el trabajo fue realizado en su totalidad a petición del cliente, se recomienda reclamar el total correspondiente a los servicios prestados, sin aplicar descuentos. El caso es apto para procedimiento monitorio o gestión por empresa de recobro.